FreeFlowHeroGame

아트 리소스 파이프라인 기획서

버전: v1.0 | 날짜: 2026-03-30

프로토타입 에셋 리스트 + 프로덕션 확장 계획

스타일: 3D 모델 + 픽셀 셰이더 (Replaced / Dead Cells 레퍼런스)

# 1. 아트 비전

## 1.1 스타일 방향성

Replaced와 Dead Cells에서 영감을 받은 '3D 모델 + 픽셀 셰이더' 스타일을 기본으로 한다. 캐릭터와 몰스터는 3D 모델링 후 픽셀 셰이더를 적용하여 도트 감성을 내고, 배경은 3D 모델 + 픽셀 셰이더 또는 순수 도트 아트 중 하나를 선택한다.

1.1.1 레퍼런스 게임

| 게임 | 아트 특징 | 차용 포인트 |
| --- | --- | --- |
| Replaced | 3D 모델 + 픽셀 셰이더 레트로 사이버펀크 분위기 네온 라이팅 + 저해상도 도트 | 캐릭터 렌더링 파이프라인 픽셀 셰이더 세기 방식 환경 라이팅 무드 |
| Dead Cells | 3D 모델 → 스프라이트시트 변환 과장된 액션 모션 타격 이펙트 강조 | 액션 애니메이션 품질 히트 이펙트 연출 UI/게이지 디자인 |

1.1.2 아트 파이프라인 개요

3D 모델링(Blender/Maya) → 리깅 + 애니메이션 → Unity 임포트 → 픽셀 셰이더 적용 → VFX/이펙트 추가 → 최종 인게임 렌더링

배경 아트 미확정 사항: 배경은 3D 모델+픽셀셰이더 또는 순수 도트아트 중 미확정. 프로토타입 단계에서 두 방식을 모두 테스트하여 결정할 것.

# 2. 프로토타입 에셋 현황 (As-Is)

## 2.1 EEJANAI 격투 애니메이션 팩 (18종)

현재 프로젝트에 보유중인 EEJANAI_Team 에셋. 3D 로봇 모델(EEJANAIbot) + 격투 애니메이션 18종으로 프로토타입 전투 시스템의 기반 에셋으로 사용중.

2.1.1 애니메이션 → 전투 액션 매핑

| # | FBX 파일 | 애니메이션명 | 전투 액션 매핑 | 용도 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | combo.fbx | combo | Light Attack 콤보 체인 | 기본 콤보 | 보유 |
| 2 | 5 inch punch.fbx | 5 inch punch | Light Attack 1 (잽) | 콤보 1타 | 보유 |
| 3 | back fist.fbx | back fist | Light Attack 2 (백피스트) | 콤보 2타 | 보유 |
| 4 | elbow chop.fbx | elbow chop | Light Attack 3 (엘보) | 콤보 3타 | 보유 |
| 5 | knee strike.fbx | knee strike | Light Attack 4 (니킥) | 콤보 4타 | 보유 |
| 6 | low kick.fbx | low kick | Light Attack 변형 | 다운 공격 | 보유 |
| 7 | charge fist.fbx | charge fist | Heavy Attack | 아머 파괴 | 보유 |
| 8 | spinning elbow.fbx | spinning elbow | 가드 반격 | 반격 모션 | 보유 |
| 9 | back kick.fbx | back kick | 가드 반격 (강화) | 강화 모션 | 보유 |
| 10 | front sweep.fbx | front sweep | Dodge 회피 후속 | 회피 반격 | 보유 |
| 11 | cressent kick.fbx | cressent kick | 처형 모션 1 | 시네마틱 | 보유 |
| 12 | axe kick.fbx | axe kick | 처형 모션 2 | 시네마틱 | 보유 |
| 13 | spinning axe kick.fbx | spinning axe kick | 처형 모션 3 | 시네마틱 | 보유 |
| 14 | jumping uppercut.fbx | jumping uppercut | Launch 공격 | 띄우기 | 보유 |
| 15 | jumping side kick.fbx | jumping side kick | 에어 콤보 피니셔 | 공중 마무리 | 보유 |
| 16 | webster side kick.fbx | webster side kick | 헉슬리 피니셔 | 시네마틱 킬 | 보유 |
| 17 | super blast.fbx | super blast | 헉슬리 건 발사 | 원거리 사격 | 보유 |
| 18 | kungfu samba.fbx | kungfu samba | Idle / 도발 | 대기/승리 | 보유 |

2.1.2 보유 3D 모델

| 모델 | 설명 | 파일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| EEJANAIbot | 로봇 캠릭터 — 프로토타입 전용 | EEJANAIbot.fbx | 보유 |

2.1.3 보유 머티리얼 / 셰이더

| 항목 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| samplemat1~3 | UnityToon 셰이더 기반 샘플 머티리얼 3종 | 보유 |
| UnityToon Shader | ToonShaderInstaller.cs 포함 — 프로토타입용, 프로덕션에서는 픽셀 셰이더로 교체 | 프로토타입 |

# 3. 프로덕션 에셋 리스트 (To-Be)

프로토타입 검증 완료 후, 실제 상용 품질의 아트 리소스를 제작해야 한다. 이하는 카테고리별 필요 에셋 목록과 제작 상태를 정리한다.

## 3.1 캐릭터 (3D 모델 + 픽셀 셰이더)

| # | 캐릭터 | 설명 | 애니메이션 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 히어로 (주인공) | 3D 모델링 + 리깅 + 픽셀셰이더 EEJANAI 18종 애니메이션 리타겟 | 18종 리타겟 | 최우선 | 제작 필요 |
| 2 | Grunt (잡몹) | 3D 모델링 + 픽셀셰이더 기본 적 유형 (Punch/Kick 모션) | 8종 신규 | 최우선 | 제작 필요 |
| 3 | Heavy (아머 적) | 대형 적 — 아머 실드 + Heavy Attack 전용 | 6종 신규 | 높음 | 제작 필요 |
| 4 | Ranged (원거리 적) | 원거리 공격 적 — 투사체 발사 모션 | 5종 신규 | 중간 | 제작 필요 |
| 5 | Elite (정예 적) | 강력한 개별 적 — 다양한 콤보 + 텔레그래프 | 10종 신규 | 낮음 | 제작 필요 |

## 3.2 플레이어 추가 애니메이션 (벽 액션 / Phase 6)

현재 EEJANAI 18종에 없는 새로운 애니메이션. Phase 6 차세대 프리플로우에 필수.

| # | 애니메이션 | 설명 | 프레임 예상 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WallClimb | 벽 타고 올라가는 수직 이동 모션 | ~30f | 제작 필요 |
| 2 | WallCling (Hold) | 벽에 매달린 자세 (Idle 루프) | 루프 | 제작 필요 |
| 3 | WallKick | 벽에서 레그레이즈 발차기 공격 | 24f | 제작 필요 |
| 4 | WallBounce | 벽에서 반대쪽으로 점프 | 17f | 제작 필요 |
| 5 | DiveKick | 공중에서 대각선 하강 킥 | ~20f | 제작 필요 |
| 6 | WallGrabKick | 1층 벽 잡고 발차기 (미지수) | ~28f | 제작 필요 |
| 7 | PropThrow | 소품 집어 던지기 모션 | ~24f | 제작 필요 |

## 3.3 배경 / 스테이지

| # | 스테이지 | 설명 | 방식 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프로토 테스트룸 | 단순 평지 + 벽 + 더미 적 배치 | Tilemap/기본 | 보유 |
| 2 | 도시 골목 (낮) | 사이버펀크 도시 배경 — 네온+벽돌+철근 | 3D+픽셀 or 도트 | 제작 필요 |
| 3 | 도시 골목 (밤) | 네온 라이팅 강조 + 비 내리는 효과 | 3D+픽셀 or 도트 | 제작 필요 |
| 4 | 복층 건물 내부 | Phase 6 복층 전투용 — 계단+벽+난간+창문 | 3D+픽셀 or 도트 | 제작 필요 |
| 5 | 옥상 / 지하 | 다양한 높이차 + 환경 오브젝트 배치 | 3D+픽셀 or 도트 | 제작 필요 |

## 3.4 환경 소품 (CombatProp)

| # | 소품 | 설명 | 파괴 연출 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 의자 | 적 충돌 시 부서짐 + 파편 비산 | 파편 3~5조각 | 높음 | 제작 필요 |
| 2 | 배럴/상자 | 구르기 + 폭발 범위 피해 | 구르기 애니 | 높음 | 제작 필요 |
| 3 | 봉/파이프 | 집어서 휘두르는 무기 + 투얲 | 휘두르기 애니 | 중간 | 제작 필요 |
| 4 | 창문 | 적을 날려보내면 깨짐 + 유리 파편 | 금 가고 깨짐 | 중간 | 제작 필요 |
| 5 | 난간 | 난간 너머 추락 연출 + 구부러짐 | 구부러짐 애니 | 낮음 | 제작 필요 |

## 3.5 VFX / 이펙트

| # | 이펙트 | 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 히트 임팩트 | 타격 순간 스프라이트/파티클 플래시 — Light/Medium/Heavy 3단계 | 최우선 | 제작 필요 |
| 2 | 카메라 셰이크 | Cinemachine Impulse 또는 커스텀 — 강도/방향/감쇠 | 최우선 | 제작 필요 |
| 3 | 헉슬리 발사 이펙트 | 총구 발사 섬광 + 탄환 궤적 + 피격 폭발 | 높음 | 제작 필요 |
| 4 | 처형 연출 이펙트 | 슬로모션 + 줄인 + 화면 플래시 + 피 스플래시 | 높음 | 제작 필요 |
| 5 | Dodge 트레일 | 회피 시 잔상/스피드라인 + 무적 프레임 시각화 | 중간 | 제작 필요 |
| 6 | 환경 파괴 VFX | 의자 파편 + 창문 깨짐 + 배럴 폭발 + 벽 금 이펙트 | 중간 | 제작 필요 |
| 7 | 텔레그래프 인디케이터 | 적 머리 위 빨간/노란 경고 아이콘 — 현재 기본 동그라미만 존재 | 높음 | 확장 필요 |

## 3.6 UI / HUD

| # | UI 요소 | 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 플레이어 HP 바 | 픽셀 스타일 HP 게이지 + 데미지 피드백 | 최우선 | 제작 필요 |
| 2 | 적 HP 바 | 적 머리 위 미니 HP + 아머 표시 | 최우선 | 제작 필요 |
| 3 | 콤보 카운터 | 화면 상단 콤보 숫자 + 배율 표시 | 높음 | 제작 필요 |
| 4 | 헉슬리 게이지 | 충전 게이지 바 + 단계별 색상 변화 | 높음 | 제작 필요 |
| 5 | 처형 아이콘 | 처형 가능 적 머리 위 아이콘 | 중간 | 제작 필요 |
| 6 | 타이틀/메뉴 UI | 게임 타이틀 + 포즈 + 메뉴 화면 | 낮음 | 제작 필요 |

## 3.7 사운드 / SFX

| # | 사운드 | 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 타격 SFX | Light/Medium/Heavy 3단계 타격음 + 변주 | 최우선 | 제작 필요 |
| 2 | 처형 SFX | 시네마틱 처형 사운드 3종 + 절명 음 | 높음 | 제작 필요 |
| 3 | 헉슬리 발사음 | 총성 + 탄환 효과음 3단계 | 높음 | 제작 필요 |
| 4 | 환경 파괴음 | 유리 깨짐 + 나무 부서짐 + 금속 충돌 등 | 중간 | 제작 필요 |
| 5 | BGM | 전투용 BGM 2종 이상 + 탐색용 BGM | 낮음 | 제작 필요 |
| 6 | 이동/회피/착지 | 발소리 + 대시 + 벽 착지 + 낙하 등 폴리 SFX | 중간 | 제작 필요 |

# 4. 제작 파이프라인

## 4.1 캐릭터 / 몰스터 제작 플로우

Step 1 — 컨셉트 디자인: 캐릭터 실루엿 + 포즈 + 색상 팔레트 확정

Step 2 — 3D 모델링: Blender로 로폴리 모델링 (픽셀셰이더에 맞게 단순화된 형태)

Step 3 — 리깅 + 애니메이션: Mixamo 또는 수동 리깅 → EEJANAI 애니메이션 리타겟 또는 신규 모션 제작

Step 4 — Unity 임포트: FBX 임포트 → AnimatorController 매핑 (AnimatorControllerBuilder.cs 활용)

Step 5 — 픽셀 셰이더 적용: 커스텀 픽셀 셰이더 — 해상도/팔레트/디더링 설정

Step 6 — 프레임 데이터 설정: ActionTableEditorWindow로 Startup/Active/Recovery 프레임 범위 설정

## 4.2 배경 제작 플로우

A안 (3D+픽셀): Blender로 배경 모델링 → Unity 임포트 → 픽셀 셰이더 적용 → 라이팅 세팅

B안 (도트 아트): Aseprite/Photoshop으로 타일 제작 → Tilemap 배치 → Parallax 레이어 설정

파이프라인 결정 시점: 프로토타입 배경 테스트(W22~W23) 후 두 방식을 비교하여 최종 결정. 성능, 작업 속도, 시각적 통일감 기준.

# 5. 외주 / 협업 검토

1인 개발 특성상 모든 아트를 내부 제작하기 어려울 수 있다. 외주 검토 우선순위를 정리한다.

| 카테고리 | 외주 검토 이유 | 예상 비용 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 캐릭터 3D 모델링 | 픽셀셰이더에 맞는 로폴리 모델링 전문성 필요 | 캐릭터당 30~80만원 | 외주 검토 |
| 배경 아트 | 도트 배경 선택 시 타일 아티스트 필요 | 스테이지당 50~150만원 | 외주 검토 |
| SFX/BGM | 사운드 디자인 전문성 + 품질 기대치 | 공개 에셋 or 50~200만원 | 외주 검토 |
| 애니메이션 | 기존 EEJANAI 리타겟 가능 — 신규는 복잡도에 따라 | 내부 제작 우선 | 내부 우선 |
| VFX/이펙트 | Unity Particle System/Shader 기반 내부 제작 가능 | 내부 제작 | 내부 우선 |

# 6. 에셋 요약 대시보드

| 카테고리 | 보유 | 제작 필요 | 확장 필요 | 전체 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 캐릭터 모델 | 1 (프로토) | 5 | 0 | 6 | 최우선 |
| 애니메이션 | 18 (EEJANAI) | 7 (벽액션) | 24+ (적별) | 49+ | 최우선 |
| 배경/스테이지 | 1 (테스트) | 4 | 0 | 5 | 높음 |
| 환경 소품 | 0 | 5 | 0 | 5 | 중간 |
| VFX/이펙트 | 0 | 6 | 1 | 7 | 최우선 |
| UI/HUD | 0 | 6 | 0 | 6 | 높음 |
| 사운드/SFX | 0 | 6 | 0 | 6 | 높음 |

총 에셋 요약: 보유 20개 + 제작 필요 39개 + 확장 필요 25+개 = 전체 84+개 에셋. 프로토타입 단계에서는 EEJANAI 에셋 + 기본 VFX/UI로 충분하며, 프로덕션 전환 시 캐릭터 모델링과 배경 아트가 가장 큰 병목.